## Постановление Совмина СССР от 11.07.1990 N 666

# О первоочередных мерах по решению вопросов, связанных с возвращением крымских татар в Крымскую область

Документы СССР

Текст документа по состоянию на июль 2011 года

В целях осуществления первоочередных мер по реализации Постановления Верховного Совета СССР от 28 ноября 1989 г. "О выводах и предложениях комиссий по проблемам советских немцев и крымско-татарского народа" Совет Министров СССР постановляет:

1. Утвердить представленные Государственной комиссией по проблемам крымско-татарского народа первоочередные меры по решению вопросов, связанных с возвращением крымских татар в Крымскую область, разработанные Советом Министров Украинской ССР совместно с Госпланом СССР, Госстроем СССР, Госснабом СССР и другими министерствами и ведомствами СССР с участием Совета Министров РСФСР, Совета Министров Узбекской ССР, Совета Министров Таджикской ССР и представителей крымско-татарского народа, согласно Приложению.

2. Государственной комиссии по проблемам крымско-татарского народа совместно с Советом Министров РСФСР, Советом Министров Украинской ССР, Советом Министров Узбекской ССР, Советом Министров Таджикской ССР, заинтересованными министерствами и ведомствами СССР, с участием представителей крымско-татарского народа разработать Государственную программу возвращения крымских татар на постоянное жительство в Крымскую область и представить ее в Совет Министров СССР в сентябре 1990 г.

Возвращение крымских татар в Крымскую область должно проводиться на добровольных началах, организованно и в соответствии с порядком и сроками, определенными в указанной программе.

3. Совету Министров Украинской ССР совместно с Крымским областным Советом народных депутатов рассмотреть вопрос о резервировании земель в местах расселения возвращающихся крымских татар.

Исполкомам местных Советов народных депутатов Крымской области принять дополнительные меры по своевременному предоставлению в установленном порядке возвращающимся крымским татарам земельных участков для строительства жилых домов (в соответствии со ст. 20 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о земле).

Установить, что решения местных Советов народных депутатов Крымской области о предоставлении земельных участков для строительства жилых домов во владение возвращающимся крымским татарам являются основанием их прописки для временного проживания в жилых помещениях независимо от размера жилой площади на период строительства жилых домов.

4. Государственному комитету СССР по статистике, Государственному комитету СССР по труду и социальным вопросам, Совету Министров РСФСР, Совету Министров Украинской ССР, Совету Министров Казахской ССР, Совету Министров Узбекской ССР, Совету Министров Таджикской ССР и Совету Министров Киргизской ССР с участием представителей крымско-татарского народа до 15 августа 1990 г. завершить работу по оценке численности крымских татар, проживающих в указанных республиках, из них - изъявивших желание переселиться в Крымскую область, их состава по роду занятий, предполагаемого ими места поселения в Крыму и представить результаты обследования Совету Министров Украинской ССР.

Министерству финансов СССР предусмотреть выделение необходимых ассигнований на проведение указанной работы.

5. Госплану СССР, Министерству финансов СССР, Госснабу СССР, Государственному комитету СССР по труду и социальным вопросам, Министерству торговли СССР, Центросоюзу с участием Совета Министров РСФСР, Совета Министров Украинской ССР, Совета Министров Узбекской ССР, Совета Министров Таджикской ССР рассмотреть по итогам выполнения Государственного плана экономического и социального развития СССР за первое полугодие вопрос о перераспределении финансовых и материально-технических ресурсов, выделенных на 1990 год, исходя из численности крымских татар, возвратившихся из указанных республик на жительство в Крымскую область, и при необходимости представить в Совет Министров СССР предложения по данному вопросу до 1 сентября 1990 г.

6. Промстройбанку СССР, Соцбанку, Агропромбанку СССР, Сберегательному банку СССР производить финансирование строительства объектов социальной сферы и строительной индустрии, обеспечивающих реализацию первоочередных мер, связанных с возвращением крымских татар на постоянное жительство в Крым, согласно сметам, составленным по рабочим чертежам.

7. Министерству торговли СССР изыскать возможность выделения в 1990 году Совету Министров Украинской ССР для Крымской области дополнительных рыночных фондов на лесные и строительные материалы для осуществления первоочередных работ по строительству жилых домов крымскими татарами.

8. Совету Министров Украинской ССР обеспечить в 1990 - 1991 годах корректировку схемы районной планировки Крымской области, разработку и уточнение проектов планировки и застройки населенных пунктов.

Главному управлению геодезии и картографии при Совете Министров СССР обеспечить подготовку в III квартале 1990 г. необходимых топографических материалов в объемах, согласованных с Крымским облисполкомом для разработки проектов планировки и застройки населенных пунктов области.

9. Министерству геологии СССР провести в 1990 году в Крымской области работы по уточнению запасов подземных вод за счет средств Министерства.

10. Госплану СССР, Госснабу СССР, Министерству финансов СССР, Министерству торговли СССР, Центросоюзу, Министерству лесной промышленности СССР, Госбанку СССР с участием Совета Министров Украинской ССР, Совета Министров РСФСР, Совета Министров Узбекской ССР и Совета Министров Таджикской ССР при формировании проекта плана и бюджета СССР на 1991 год предусмотреть выделение финансовых и материально-технических ресурсов, необходимых для реализации первоочередных мер по решению вопросов, связанных с возвращением крымских татар в Крымскую область.

11. Госплану СССР при формировании проекта плана на 1991 год рассмотреть вопрос об объемах поставок в общесоюзный фонд из Украинской ССР мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, сахара, кондитерских изделий, масла растительного, плодоовощной продукции, картофеля в связи с увеличением механического прироста населения в Крымской области.

12. Государственному комитету СССР по статистике установить начиная с января 1991 г. отчетность о выполнении мероприятий Государственной программы возвращения крымских татар на постоянное жительство в Крымскую область.

Председатель 
Совета Министров СССР 
Н.РЫЖКОВ

Управляющий Делами 
Совета Министров СССР 
М.ШКАБАРДНЯ

Приложение 
к Постановлению 
Совета Министров СССР 
от 11 июля 1990 г. N 666

#### ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ВОЗВРАЩЕНИЕМ КРЫМСКИХ ТАТАР НА ПОСТОЯННОЕ ЖИТЕЛЬСТВО В КРЫМСКУЮ ОБЛАСТЬ

-------------------------------+----------+---------------+---------------------

¦       Наименование           ¦   Срок   ¦ Ответственные ¦     Примечания     ¦

¦       мероприятий            ¦исполнения¦ за выполнение ¦                    ¦

+------------------------------+----------+---------------+--------------------+

¦Обеспечить расселение 8,4 тыс.¦1990 год  ¦Крымский       ¦выделение земельных ¦

¦семей крымских татар,         ¦          ¦облисполком    ¦участков осуществля-¦

¦прибывших в область в         ¦          ¦Крымский       ¦ется по решению     ¦

¦неорганизованном порядке до   ¦          ¦облагрострой   ¦Крымского областного¦

¦1 июня 1990 г.                ¦          ¦Крымстрой      ¦Совета народных     ¦

¦                              ¦          ¦Агропромбанк   ¦депутатов           ¦

¦                              ¦          ¦СССР           ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦Использовать для этого        ¦          ¦               ¦                    ¦

¦возможности переселенческого  ¦          ¦               ¦                    ¦

¦строительства, приобретения   ¦          ¦               ¦                    ¦

¦(купли) крымскими татарами    ¦          ¦               ¦                    ¦

¦домов, выделения земельных    ¦          ¦               ¦                    ¦

¦участков под индивидуальное   ¦          ¦               ¦                    ¦

¦строительство за счет средств ¦          ¦               ¦                    ¦

¦населения и кредитов банка    ¦          ¦               ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦Обеспечить ввод в эксплуатацию¦1990 -    ¦Совет Министров¦                    ¦

¦жилых домов и объектов        ¦1991 годы ¦Украинской ССР ¦                    ¦

¦коммунального назначения для  ¦          ¦Крымский       ¦                    ¦

¦организованного расселения    ¦          ¦облисполком    ¦                    ¦

¦крымских татар                ¦          ¦               ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦С этой целью предусмотреть    ¦          ¦               ¦                    ¦

¦выделение:                    ¦          ¦               ¦                    ¦

¦  материальных и финансовых   ¦1991 год  ¦Госплан СССР   ¦необходимы капиталь-¦

¦  ресурсов на 1991 год для    ¦          ¦Минфин СССР    ¦ные вложения для    ¦

¦  ввода в эксплуатацию 80 тыс.¦          ¦Совет Министров¦ввода в эксплуатацию¦

¦  кв. м общей площади жилых   ¦          ¦Украинской ССР ¦жилых домов в объеме¦

¦  домов, а также объектов     ¦          ¦               ¦20 млн. рублей,     ¦

¦  коммунального назначения    ¦          ¦               ¦объектов коммуналь- ¦

¦                              ¦          ¦               ¦ного назначения -   ¦

¦                              ¦          ¦               ¦8,5 млн. рублей     ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦  долгосрочных кредитов для   ¦1990 год -¦Госбанк СССР   ¦                    ¦

¦  индивидуального жилищного   ¦40 млн.   ¦Агропромбанк   ¦                    ¦

¦  строительства               ¦рублей    ¦СССР           ¦                    ¦

¦                              ¦1991 год -¦Сберегательный ¦                    ¦

¦                              ¦58 млн.   ¦банк СССР      ¦                    ¦

¦                              ¦рублей    ¦               ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦  комплектов деревянных       ¦1990 год -¦               ¦                    ¦

¦  деталей для домов со стенами¦21 тыс.   ¦Госснаб СССР   ¦                    ¦

¦  из местных строительных     ¦кв. м     ¦Минлеспром СССР¦                    ¦

¦  материалов                  ¦для стро- ¦Госплан СССР   ¦                    ¦

¦                              ¦ительства ¦               ¦                    ¦

¦                              ¦300 домов ¦               ¦                    ¦

¦                              ¦1991 год -¦               ¦                    ¦

¦                              ¦105 тыс.  ¦               ¦                    ¦

¦                              ¦кв. м     ¦               ¦                    ¦

¦                              ¦для строи-¦               ¦                    ¦

¦                              ¦тельства  ¦               ¦                    ¦

¦                              ¦1500 домов¦               ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦  лесных и строительных       ¦II полу-  ¦Госснаб СССР   ¦                    ¦

¦  материалов для индивидуаль- ¦годие     ¦Минторг СССР   ¦                    ¦

¦  ного жилищного строительства¦1990 г. и ¦Госплан СССР   ¦                    ¦

¦  (по заявке Крымского        ¦1991 год  ¦(на 1991 год)  ¦                    ¦

¦  облисполкома)               ¦          ¦               ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦Обеспечить проведение в       ¦          ¦               ¦необходимы капиталь-¦

¦районах расселения крымских   ¦          ¦               ¦ные вложения в      ¦

¦татар следующих мероприятий в ¦          ¦               ¦объеме 6,5 млн.     ¦

¦области народного образования ¦          ¦               ¦рублей по отрасли   ¦

¦и культуры:                   ¦          ¦               ¦"Народное образова- ¦

¦  строительство               ¦1991 год  ¦Совет Министров¦ние" и 0,8 млн.     ¦

¦  образовательных школ и      ¦          ¦Украинской ССР ¦рублей по отрасли   ¦

¦  пристроек на 5,7 тыс.       ¦          ¦Крымский       ¦"Культура"          ¦

¦  ученических мест            ¦          ¦облисполком    ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦Минстрой       ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦Украинской ССР ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦Украгрострой   ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦  строительство детских садов ¦"         ¦Крымский       ¦                    ¦

¦  на 490 мест                 ¦          ¦облисполком    ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦  строительство педагогическо-¦"         ¦Крымский       ¦                    ¦

¦  го училища в г. Симферополе ¦          ¦облисполком    ¦                    ¦

¦  (для подготовки преподавате-¦          ¦Госплан        ¦                    ¦

¦  лей крымско-татарского языка¦          ¦Украинской ССР ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦Минобразование ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦Украинской ССР ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦  разработать предложения по  ¦1990 год  ¦Минкультуры    ¦                    ¦

¦  вопросам развития           ¦          ¦Украинской ССР ¦                    ¦

¦  национальной культуры       ¦          ¦Минобразование ¦                    ¦

¦  крымских татар и их языка,  ¦          ¦Украинской ССР ¦                    ¦

¦  подготовки национальных     ¦          ¦Минвуз         ¦                    ¦

¦  кадров и другим вопросам,   ¦          ¦Украинской ССР ¦                    ¦

¦  связанным с сохранением     ¦          ¦Госкомиздат    ¦                    ¦

¦  самобытной культуры крымских¦          ¦Украинской ССР ¦                    ¦

¦  татар                       ¦          ¦Крымский       ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦облисполком    ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦Академия наук  ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦Украинской ССР ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦Начать в 1991 году строитель- ¦1991 год  ¦Крымский       ¦необходимы капиталь-¦

¦ство амбулаторно-             ¦          ¦облисполком    ¦ные вложения в      ¦

¦поликлинических учреждений на ¦          ¦Минстрой       ¦объеме 4,5 млн.     ¦

¦825 посещений в смену, 2 ФАПа,¦          ¦Украинской ССР ¦рублей              ¦

¦больниц на 170 коек           ¦          ¦Украгрострой   ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦Укреплять материально-        ¦"         ¦Крымский       ¦необходимы капиталь-¦

¦техническую базу сети бытового¦          ¦облисполком    ¦ные вложения в      ¦

¦обслуживания в районах        ¦          ¦Минбыт         ¦объеме 0,8 млн.     ¦

¦расселения крымских татар,    ¦          ¦Украинской ССР ¦рублей              ¦

¦начать строительство банно-   ¦          ¦Минстрой       ¦                    ¦

¦оздоровительных комплексов    ¦          ¦Украинской ССР ¦                    ¦

¦на 200 мест                   ¦          ¦               ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦Дополнительно ввести в        ¦          ¦               ¦                    ¦

¦эксплуатацию:                 ¦          ¦               ¦                    ¦

¦  в системе государственной   ¦1991 год  ¦Крымский       ¦необходимы капиталь-¦

¦  торговли 3 магазина торговой¦          ¦облисполком    ¦ные вложения в      ¦

¦  площадью 600 кв. м          ¦          ¦Минторг        ¦объеме 1 млн. рублей¦

¦                              ¦          ¦Украинской ССР ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦Минстрой       ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦Украинской ССР ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦  в системе потребкооперации  ¦1990 -    ¦Центросоюз     ¦необходимы капиталь-¦

¦  магазины торговой площадью  ¦1991 годы ¦Роспотребнадзор¦ные вложения в      ¦

¦  0,6 тыс. кв. м, предприятия ¦          ¦Узбексоюз      ¦объеме 3 млн. рублей¦

¦  общественного питания на    ¦          ¦Таджиксоюз     ¦                    ¦

¦  1000 мест и хранилища       ¦          ¦Крымский       ¦                    ¦

¦  емкостью 1 тыс. тонн        ¦          ¦облисполком    ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦У. коопсоюз    ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦Украгрострой   ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦Предусмотреть материальные и  ¦1990 -    ¦Госплан СССР   ¦                    ¦

¦финансовые ресурсы на 1991 год¦1991 годы ¦Госснаб СССР   ¦                    ¦

¦для строительства и ввода в   ¦          ¦Минфин СССР    ¦                    ¦

¦эксплуатацию объектов         ¦          ¦Совет Министров¦                    ¦

¦народного образования,        ¦          ¦РСФСР          ¦                    ¦

¦торговли, связи, культуры, а  ¦          ¦Совет Министров¦                    ¦

¦также на осуществление        ¦          ¦Украинской ССР ¦                    ¦

¦мероприятий по энергоснабжению¦          ¦Совет Министров¦                    ¦

¦объектов в районах расселения ¦          ¦Узбекской ССР  ¦                    ¦

¦крымских татар                ¦          ¦Совет Министров¦                    ¦

¦                              ¦          ¦Таджикской ССР ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦Предусмотреть развитие        ¦1990 -    ¦Госплан СССР   ¦необходимы капиталь-¦

¦производственной базы         ¦1991 годы ¦Госснаб СССР   ¦ные вложения в      ¦

¦строительных организаций в    ¦          ¦Минфин СССР    ¦объеме 3 млн. рублей¦

¦Крымской области, возведение  ¦          ¦Совет Министров¦на 1990 год и       ¦

¦жилья для строителей, создание¦          ¦РСФСР          ¦97 млн. рублей на   ¦

¦леспромхозов в Сибири         ¦          ¦Совет Министров¦1991 год            ¦

¦                              ¦          ¦Украинской ССР ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦Совет Министров¦                    ¦

¦                              ¦          ¦Таджикской ССР ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦Госкомлес СССР ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦Осуществить проектирование и  ¦1990 -    ¦Совет Министров¦необходимы капиталь-¦

¦строительство объектов        ¦1991 годы ¦Украинской ССР ¦ные вложения в      ¦

¦производственной базы         ¦          ¦Минстрой       ¦объеме 2 млн. рублей¦

¦строительных организаций,     ¦          ¦Украинской ССР ¦на 1990 год и       ¦

¦создать новые строительные    ¦          ¦Минмонтажспец- ¦45 млн. рублей на   ¦

¦организации. Рассмотреть      ¦          ¦строй          ¦1991 год            ¦

¦вопрос о передаче производст- ¦          ¦Украинской ССР ¦                    ¦

¦венному объединению "Кая"     ¦          ¦Украгрострой   ¦                    ¦

¦домостроительного комбината   ¦          ¦Минатомэнерго- ¦                    ¦

¦Минатомэнергопрома СССР в пос.¦          ¦пром СССР      ¦                    ¦

¦Ленино Крымской области       ¦          ¦               ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦Привлечь на договорных        ¦1990 -    ¦Совет Министров¦                    ¦

¦условиях дополнительное       ¦1991 годы ¦РСФСР          ¦                    ¦

¦количество рабочих-строителей ¦          ¦Совет Министров¦                    ¦

¦для работы в строительных     ¦          ¦Украинской ССР ¦                    ¦

¦организациях за счет лиц      ¦          ¦Совет Министров¦                    ¦

¦крымско-татарской             ¦          ¦Узбекской ССР  ¦                    ¦

¦национальности, изъявивших    ¦          ¦Совет Министров¦                    ¦

¦желание переехать в Крымскую  ¦          ¦Таджикской ССР ¦                    ¦

¦область:                      ¦          ¦               ¦                    ¦

¦  по Минстрою Украинской ССР -¦1 -       ¦Крымский       ¦                    ¦

¦  4 тыс. человек              ¦1990 год  ¦облисполком    ¦                    ¦

¦                              ¦3 -       ¦Крымстрой      ¦                    ¦

¦                              ¦1991 год  ¦               ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦  по Минмонтажспецстрою       ¦0,5 -     ¦Крымский       ¦                    ¦

¦  Украинской ССР - 1,3 тыс.   ¦1990 год  ¦облисполком    ¦                    ¦

¦  человек                     ¦0,8 -     ¦Минмонтажспец- ¦                    ¦

¦                              ¦1991 год  ¦строй          ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦Украинской ССР ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦  по Украгрострою - 8 тыс.    ¦1 -       ¦Крымский       ¦                    ¦

¦  человек                     ¦1990 год  ¦облисполком    ¦                    ¦

¦                              ¦7 -       ¦Крымский       ¦                    ¦

¦                              ¦1991 год  ¦облагрострой   ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦Ввести в эксплуатацию жилые   ¦1991 год  ¦               ¦капитальные вложения¦

¦дома для рабочих-строителей:  ¦          ¦               ¦   (млн. рублей)    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦--------------------¦

¦                              ¦          ¦               ¦    строительно-    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦  монтажные работы  ¦

¦  по Минстрою Украинской ССР -¦"         ¦Минстрой       ¦         3          ¦

¦  10 тыс. кв. м               ¦          ¦Украинской ССР ¦        ---         ¦

¦                              ¦          ¦Крымстрой      ¦        2,5         ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦  по Минмонтажспецстрою       ¦"         ¦Минстрой       ¦        1,5         ¦

¦  Украинской ССР - 5 тыс. кв. ¦          ¦Украинской ССР ¦        ---         ¦

¦  м                           ¦          ¦Минмонтажспец- ¦         1          ¦

¦                              ¦          ¦строй          ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦Украинской ССР ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦Крымстрой      ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦  по Украгрострою - 25 тыс.   ¦"         ¦Украгрострой   ¦        6,5         ¦

¦  кв. м                       ¦          ¦Крымский       ¦        ---         ¦

¦                              ¦          ¦облагрострой   ¦         6          ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦Подготовить предложения о     ¦          ¦Совет Министров¦                    ¦

¦создании леспромхозов в       ¦          ¦РСФСР          ¦                    ¦

¦Восточной Сибири и выделении  ¦          ¦Совет Министров¦                    ¦

¦необходимых капитальных       ¦          ¦Украинской ССР ¦                    ¦

¦вложений, механизмов и        ¦          ¦Минлеспром СССР¦                    ¦

¦оборудования, а также об      ¦          ¦МПС СССР       ¦                    ¦

¦аренде действующих            ¦          ¦Госкомлес СССР ¦                    ¦

¦леспромхозов в Кировской и    ¦          ¦               ¦                    ¦

¦Вологодской областях, Коми    ¦          ¦               ¦                    ¦

¦АССР                          ¦          ¦               ¦                    ¦

¦  Минстроем Украинской ССР -  ¦"         ¦               ¦                    ¦

¦  на 120 тыс. куб. м          ¦          ¦               ¦                    ¦

¦  Украгростроем - на 100 тыс. ¦          ¦               ¦                    ¦

¦  куб. м                      ¦          ¦               ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦Выделить строительным         ¦1991 год  ¦Госплан СССР   ¦рассмотреть вопрос о¦

¦организациям Крымской области ¦          ¦Госснаб СССР   ¦выделении необходи- ¦

¦помещения контейнерного типа в¦          ¦Совет Министров¦мых ресурсов Павло- ¦

¦1990 году - 20 штук и в 1991  ¦          ¦РСФСР          ¦градскому заводу    ¦

¦году - 80 штук                ¦          ¦Совет Министров¦контейнерных бытовых¦

¦                              ¦          ¦Украинской ССР ¦помещений Минурал-  ¦

¦                              ¦          ¦               ¦сибстроя РСФСР      ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦Обеспечить централизованную   ¦100 -     ¦Совет Министров¦Госснаб СССР        ¦

¦поставку организациям         ¦Минстрою  ¦Украинской ССР ¦Минлеспром СССР     ¦

¦Крымстроя и Крымскому         ¦Украинской¦               ¦                    ¦

¦облагрострою с деревообрабаты-¦ССР в     ¦               ¦                    ¦

¦вающих предприятий Минлеспрома¦1991 году ¦               ¦                    ¦

¦СССР для первоочередного      ¦70 -      ¦               ¦                    ¦

¦строительства жилых домов и   ¦Украгро-  ¦               ¦                    ¦

¦промышленных объектов         ¦строю в   ¦               ¦                    ¦

¦строительного комплекса       ¦1991 году ¦               ¦                    ¦

¦области столярных изделий     ¦          ¦               ¦                    ¦

¦в количестве 170 тыс. кв. м   ¦          ¦               ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦Обеспечить ввод в эксплуатацию¦1990 -    ¦Совет Министров¦                    ¦

¦карьера по добыче камня-      ¦1991 годы ¦Украинской ССР ¦                    ¦

¦ракушечника мощностью 400 тыс.¦          ¦Госплан        ¦                    ¦

¦куб. м в Сакском районе, а    ¦          ¦Украинской ССР ¦                    ¦

¦также рассмотреть вопрос об   ¦          ¦Минстрой-      ¦                    ¦

¦уменьшении вывоза из Крымской ¦          ¦материалов     ¦                    ¦

¦области камня-ракушечника,    ¦          ¦Украинской ССР ¦                    ¦

¦блоков, жженого кирпича       ¦          ¦Крымский       ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦облисполком    ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦Обеспечить ввод в эксплуатацию¦1991 год  ¦Совет Министров¦необходимы капиталь-¦

¦мощностей по производству     ¦          ¦Украинской ССР ¦ные вложения в      ¦

¦гипса, кирпича и других       ¦          ¦Минстрой-      ¦объеме 4,0 млн.     ¦

¦местных строительных          ¦          ¦материалов     ¦рублей              ¦

¦материалов на предприятиях    ¦          ¦Украинской ССР ¦                    ¦

¦Крымской области              ¦          ¦Минстрой       ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦Украинской ССР ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦Проработать вопрос об         ¦1990 год  ¦Совет Министров¦                    ¦

¦укреплении службы единого     ¦          ¦Украинской ССР ¦                    ¦

¦заказчика Крымского           ¦          ¦Госплан        ¦                    ¦

¦облисполкома по строительству ¦          ¦Украинской ССР ¦                    ¦

¦объектов, связанных с         ¦          ¦Минфин         ¦                    ¦

¦реализацией Государственной   ¦          ¦Украинской ССР ¦                    ¦

¦программы по возвращению      ¦          ¦Крымский       ¦                    ¦

¦крымских татар в Крымскую     ¦          ¦облисполком    ¦                    ¦

¦область                       ¦          ¦               ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦Предусмотреть выделение Совету¦1991 год  ¦Госплан СССР   ¦                    ¦

¦Министров Украинской ССР      ¦          ¦Госснаб СССР   ¦                    ¦

¦строительной техники,         ¦          ¦министерства и ¦                    ¦

¦механизмов и автотранспорта в ¦          ¦ведомства СССР ¦                    ¦

¦соответствии с намечаемыми    ¦          ¦               ¦                    ¦

¦объемами работ по осуществле- ¦          ¦               ¦                    ¦

¦нию первоочередных мер        ¦          ¦               ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦Предусмотреть для развития    ¦"         ¦Совет Министров¦необходимы капиталь-¦

¦производственной базы         ¦          ¦Украинской ССР ¦ные вложения в      ¦

¦агропромышленного комплекса   ¦          ¦Госплан СССР   ¦объеме:             ¦

¦Крымской области в районах    ¦          ¦Госснаб СССР   ¦                    ¦

¦расселения крымских татар     ¦          ¦               ¦                    ¦

¦централизованные материальные ¦          ¦               ¦                    ¦

¦и финансовые ресурсы:         ¦          ¦               ¦                    ¦

¦  для закладки площадей новых ¦          ¦               ¦27 млн. рублей      ¦

¦  садов и виноградников, ввода¦          ¦               ¦                    ¦

¦  орошаемых земель, строитель-¦          ¦               ¦                    ¦

¦  ства животноводческих       ¦          ¦               ¦                    ¦

¦  помещений                   ¦          ¦               ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦  для реконструкции и         ¦          ¦               ¦10 млн. рублей      ¦

¦  строительства предприятий   ¦          ¦               ¦                    ¦

¦  перерабатывающей            ¦          ¦               ¦                    ¦

¦  промышленности              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦  для создания и обустройства ¦          ¦               ¦8 млн. рублей       ¦

¦  новых совхозов              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦  для строительства           ¦          ¦               ¦1,7 млн. рублей     ¦

¦  профтехучилища              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦Для обеспечения трудо-        ¦3,6 тыс.  ¦Крымский       ¦                    ¦

¦устройства возвращающихся     ¦мест      ¦облисполком    ¦                    ¦

¦крымских татар подготовить    ¦1990 год  ¦министерства и ¦                    ¦

¦10,9 тыс. рабочих мест за счет¦7,3 тыс.  ¦ведомства      ¦                    ¦

¦создания новых строительных   ¦мест      ¦Украинской ССР ¦                    ¦

¦организаций, совхозов,        ¦1991 год  ¦               ¦                    ¦

¦предприятий перерабатывающей  ¦          ¦               ¦                    ¦

¦промышленности, а также в     ¦          ¦               ¦                    ¦

¦сфере обслуживания            ¦          ¦               ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦Уточнить схему развития и     ¦1990 год  ¦СОПС           ¦                    ¦

¦размещения производительных   ¦          ¦Академии наук  ¦                    ¦

¦сил Крымской области в связи с¦          ¦Украинской ССР ¦                    ¦

¦возвращением крымских татар   ¦          ¦Крымский       ¦                    ¦

¦в область                     ¦          ¦облисполком    ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦Госстрой       ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦Украинской ССР ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦Подготовить предложения о     ¦          ¦               ¦                    ¦

¦выделении дополнительных      ¦          ¦               ¦                    ¦

¦ассигнований для:             ¦          ¦               ¦                    ¦

¦  содержания расширяющейся и  ¦1990 год  ¦Совет Министров¦                    ¦

¦  вновь создаваемой сети      ¦и после-  ¦Украинской ССР ¦                    ¦

¦  социально-культурных        ¦дующие    ¦               ¦                    ¦

¦  учреждений                  ¦годы      ¦               ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦  органов государственного    ¦"         ¦Госкомтруд СССР¦                    ¦

¦  управления, служб по        ¦          ¦Минюст СССР    ¦                    ¦

¦  трудоустройству, пере-      ¦          ¦Прокуратура    ¦                    ¦

¦  обучению, организованному   ¦          ¦СССР           ¦                    ¦

¦  расселению, прокуратуры,    ¦          ¦МВД СССР       ¦                    ¦

¦  народных судов, отделов     ¦          ¦Крымский       ¦                    ¦

¦  ЗАГСа, отделений Управления ¦          ¦облисполком    ¦                    ¦

¦  внутренних дел              ¦          ¦Совет Министров¦                    ¦

¦                              ¦          ¦Украинской ССР ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦Для осуществления перво-      ¦          ¦               ¦                    ¦

¦очередных мероприятий         ¦          ¦               ¦                    ¦

¦предусмотреть выделение       ¦          ¦               ¦                    ¦

¦капитальных вложений на 1990 -¦          ¦               ¦                    ¦

¦1991 годы в объеме 255 млн.   ¦          ¦               ¦                    ¦

¦рублей, в том числе за счет   ¦          ¦               ¦                    ¦

¦средств Советов Министров     ¦          ¦               ¦                    ¦

¦союзных республик:            ¦          ¦               ¦                    ¦

¦  РСФСР                       ¦- 10 млн. ¦               ¦                    ¦

¦                              ¦рублей    ¦               ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦  Украинской ССР              ¦- 15 млн. ¦               ¦                    ¦

¦                              ¦рублей    ¦               ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦  Узбекской ССР               ¦- 20 млн. ¦               ¦                    ¦

¦                              ¦рублей    ¦               ¦                    ¦

¦                              ¦          ¦               ¦                    ¦

¦  Таджикской ССР              ¦- 5 млн.  ¦               ¦                    ¦

¦                              ¦рублей    ¦               ¦                    ¦

-------------------------------+----------+---------------+---------------------

Управляющий Делами 
Совета Министров СССР 
М.ШКАБАРДНЯ